Activiteiten uit Plan van aanpak

Belangrijk voor:

* Planning
* Kosten plaatje

Planning

* Logbook: aantal uren werkelijk gewerkt aan een activiteit. Logboek word ook gebruikt voor unittest.  
  Zet dan in het logbook: getest met een datum en een vinkje.
* Scrum
* Globale planning

Activiteiten

* Is nooit langer dan een dagdeel.
* Belangrijke activiteiten.
* Deel activiteiten in naar fasen:

1. Orienteren en analyseren
2. Ontwikkelen en design
3. Programmeren
4. Testen
5. Opleveren
6. Plannen
7. Kwaliteit bewaken

Voorbeeld:

Ontwerpen:

Maken FO:

* Opzetten FO 1 uur
* Opsturen naar klant uiterlijk 5 nov 2015
* Bespreken met klant 1 uur
* Maken use case 2 uur
* Maken scenario’s 3 uur
* ….
* Aanpassen FO na bespreking met klant 1 uur

Totaal: 16 uur

Programmeren:

* Maken homepagina
* Mken login
* Opzetten database mysql
* Invoeren database

Logboek:

* Invoeren database: 4uur: getest 3 november